| Реестр по капитальному ремонту 2011 года по ООО "Жилкомсервис №1 Василеостровского района" |  |
| --- | --- |
| № пп | Договор КР | сумма с учетом коэффициента снижения, руб | Наименование подрядчика | Адрес производства работ | Вид работ | Площадь кровли, кв.м. | % выполнения на 01.12.11 | Программа |  |
| 1 | ЖК-ГУЖА-подрядчик | 1 938 223,00 | ООО "Союз" | ул.Карташихина д.7 | Кровля | 1 065,00 | 100% | АВР ГУЖА |  |
| 2 | ЖК-ГУЖА-подрядчик | 2 373 598,00 |  | Средний пр., д.79 лит."А" |  | 1 060,00 | 100% | АВР ГУЖА |  |
| 1 | ЖК-ГУЖА-подрядчик | 6 785 981,00 | ООО "Питер-Строй-Плюс" | Гаванская ул. д.34 | Кровля | 3 951,00 | 80% | АВР ГУЖА |  |
| 2 | ЖК-ГУЖА-подрядчик | 3 506 080,00 |  | Гаванская ул. д.44 |  | 1 981,00 | 100% | АВР ГУЖА |  |
| 3 | ЖК-ГУЖА-подрядчик | 3 469 519,00 |  | Гаванская ул. д.48 |  | 1 973,00 | 100% | АВР ГУЖА |  |
| 4 | ЖК-ГУЖА-подрядчик | 1 996 809,48 |  | Гаванская ул. д.51 |  | 858,00 | 100% | АВР ГУЖА |  |
| 5 | 1 СА-КР/11 от 08.04.2011 | 1 244 860,00 |  | ул.Опочинина д.27 |  | 901,00 | 100% | ГАП |  |
| 1 | 12 СА-КР/11 от 18.04.2011 | 439 022,98 | ООО "Питер-Строй-Плюс" | ул.Шевченко д.9 | ХВС |  | 100% | ГАП |  |
| 2 |  | 2 891 563,96 |  |  | Теплоснабжение |  | 100% | ГАП |  |
| 3 |  | 1 128 913,06 |  |  | Водоотведение |  | 100% | ГАП |  |
| 4 | 8 СА-КР/11 от 18.04.2011 | 1 134 712,00 | ООО "Ленремстрой" |  | Электрика |  | 100% | ГАП |  |
| 1 | 11 СА-КР/11 от 18.04.2011 | 124 969,00 | ООО "Ленремстрой" | Гаванская ул. д.36 | ХВС |  | 100% | ГАП |  |
| 1 | 9 СА-КР/11 от 18.04.2011 | 13 035 419,00 | ООО "Ленремстрой" | ул.Нахимова д.1 | Электрика |  | 90% | ГАП |  |
| 2 | 15 СА-КР/11 от 18.04.2011 | 5 931 536,29 | ЗАО "Фирма "Стикс" |  | АППЗ |  | 90% | ГАП |  |
| 1 | 56 СА-КР/11 от 14.06.2011 | 1 409 407,00 | ООО "ЭнергоТехСервис" | ул.Шевченко д.18 | Кровля | 900,00 | 65% | ЖК |  |
| 1 | 51 СА-КР/11 от 14.06.2011 | 905 949,00 | ООО "Стройгарант" | ул.Карташихина д.12 | Кровля | 580,00 | 100% | ЖК |  |
| 1 | 36 СА-КР/11 от 06.06.2011 | 314 823,60 | ООО "СоюзСпецСтрой" | Гаванская ул. д.36 | Кровля | 185,00 | 100% | ГАП |  |
| 2 | 28 СА-КР/11 от 24.05.2011 | 836 050,00 | ООО "Центр Современных Технологий" |  | Фасад |  | 70% | ГАП |  |
| 1 | 78 СА-КО/11 от 18.07.2011 | 742 502,97 | ЗАО "РСУ "Строй-Сервис" | Среднегаванский пр. д.14 | Кровля | 460,00 | 100% | ГАП |  |
| 2 | 30 СА-КР/11 от 24.05.2011 | 1 684 990,00 | ООО "Живая старина и Ко" |  | Фасад |  | 100% | ГАП |  |
| 3 | 19 ЖК-КО/11 от 29.08.2011 | 328 636,00 | ООО "Ленремстрой" |  | Электрика |  | 95% | ГАП |  |
|  |  | 52 223 565,34 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кровли | 24 687 753,05 |  |  |  |  |  |  |  |